# 开发计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月 | | | | | | |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2019.11.4 | **修改接口文档** |
| 2019.11.5 | 修改接口文档 |
| 2019.11.6 | 登录 |
| 2019.11.7 | 登录 |
| 2019.11.8 | 登录 |
| 2019.11.9 | 登录 |
| 2019.11.10 | 注册 |
| 2019.11.11 | 注册 |
| 2019.11.12 | 注册 |
| 2019.11.13 | 返回作者的下拉列表 |
| 2019.11.14 | 返回作者的下拉列表 |
| 2019.11.15 | 返回作者的下拉列表 |
| 2019.11.16 | 返回产品的下拉列表 |
| 2019.11.17 | 返回产品的下拉列表 |
| 2019.11.18 | 返回产品的下拉列表 |
| 2019.11.19 | 返回产品的下拉列表 |
| 2019.11.20 | 显示左侧产品分类目录 |
| 2019.11.21 | 显示左侧产品分类目录 |
| 2019.11.22 | 显示左侧产品分类目录 |
| 2019.11.23 | 新建产品 |
| 2019.11.24 | 新建产品 |
| 2019.11.25 | 返回文档列表 |
| 2019.11.26 | 返回文档列表 |
| 2019.11.27 | 返回文档列表 |
| 2019.11.28 | 返回文档列表 |
| 2019.11.29 | 返回文档内容 |
| 2019.11.30 | 返回文档内容 |
| 2019.12.1 | 返回文档内容 |
| 2019.12.2 | 返回文档内容 |
| 2019.12.3 | 新建文档 |
| 2019.12.4 | 新建文档 |
| 2019.12.5 | 新建文档 |
| 2019.12.6 | 更新文档 |
| 2019.12.7 | 更新文档 |
| 2019.12.8 | 更新文档 |
| 2019.12.9 | 标签列表 |
| 2019.12.10 | 标签列表 |
| 2019.12.11 | 标签列表 |
| 2019.12.12 | 测试所有接口 |
| 2019.12.13 | 测试所有接口 |
| 2019.12.14 | 测试所有接口 |